## Slide 1: 进度报告
C组-Nginix测试与开发

## Slide 2: 进度概要
为自查清单添加问题位置信息
对7大类、 39个测试用例进行分工测试
完成测试报告
更新mpp
添加统计数据

## Slide 3: 回顾测试目标
涉及到的“系统”主要有两个
  所选择的软件A
  对软件A的扩展B
对于A
  测试其功能是否完整
  测试其性能是否优于其他web服务器
对于B
  其是否满足《需求规格说明书》中提到的基本功能
  配置文件可视化、监控是否完整、稳定、可用
  对开发人员提issue，督促其改bug

## Slide 4: 测试结果统计
安装测试
  跨平台安装（3）
功能测试
  静态文件测试（4）
  动态网页测试（3）
  配置测试（9）
  可视化模块测试（14）
  非功能测试
  可靠性测试（2）
  性能测试（4）
✔
✔
✔
✔
✔
部分功能没有实现
7*24小时还没测完

## Slide 5: 性能测试结果
脚本与文件：16TeamC/3.项目提交文档/3.4测试报告/test_script
响应时间：
  nginx比apache快一倍：1494192:743442 pages/min
大文件测试：
  Nginx比apache稍快（30M文件）：61836:55666 pages/min

## Slide 6: 性能测试结果续
并发测试：
  Nginx并发速度快，但到达系统极限时，错误率高
并发数 | Speed（ng） | Fail（ng） | Speed（apa） | Fail（apa）
1 | 1494194 | 0 | 743442 | 0
10 | 3056348 | 0 | 2537512 | 0
100 | 2935264 | 0 | 2884202 | 0
1000 | 2979576 | 495 | 2715886 | 43
10000 | 2955028 | 116 | 2708682 | 0

## Slide 7: 性能测试结果续续
系统资源消耗测试：
  Nginx系统占用比apache小很多
并发数 | CPU（ng） | MEM（ng） | CPU（apa） | MEM（apa）
1 | 6% | 6440KB | 6% | 6828KB
10 | 12% | 20604KB | 30% | 427168KB
100 | 12% | 20604KB | 32% | 427168KB
1000 | 13% | 20604KB | 32% | 427168KB
10000 | 15% | 20604KB | 32% | 427168KB

## Slide 8: 问题
对于nginx系统状态的监控和控制，只实现了UI，后台逻辑没有实现
7*24小时测试未完成，待补充

## Slide 9: 自我评价
符合测试需求中提到的目标
需求-测试需求-测试 追踪完整
测试用例完整详实
未完整开发的需求，需要修改相应文档