## Slide 1: 工作进展和安排说明
刘超 任健
2016/4/15

## Slide 2: 第X7周作业提交情况
组号 | 需求复评审的修订版 | 修订说明 | 评审意见及处理情况 | 批注
A | 1 | 1 | 1 | 
B | 1 | 1 | 缺 | 
C | 1 | 缺 | 缺 | 
D | 1 | 1 | 1 | 
E | 1 | 1 | 1 | 除大批量的代码可以一起commit外，每个文档commit一次
F | 1 | 1 | 缺 | 请使用文件夹将文档分类存放
G | 缺 | 缺 | 缺 | 
H | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 3: 本周工作安排
本周是校历7周（X7），课程6周（K6）
X7课程学生汇报
  改进实现方案（重点）
  计划安排

## Slide 4: 下周工作安排
下周X8的安排
  实验3：落实改进实现方案的修改，周三提交和课堂报告
  实验6：计划实施方案的改进落实，周三提交
    因需求复评审和实验6-8的课程已经对调，需要学生在本组计划上做相应的修改
      原因：增加一周需求分析时间（老师调整）
    实验3的任务落实与调整
  实验7：需求分析 阶段的统计分析，周日提交
  实验8：GitHub管理方法的改进计划，周日提交
    包括：文档分类组织结构、命名方法，更新说明等